自贡恐龙博物馆

遗址馆基本陈列改造概念设计方案

征集公告

为推动自贡恐龙博物馆遗址馆的全面改造提升，现采用公开征集的方式，对自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案进行征集。有关事项通知如下：

一、项目名称

自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案

二、征集单位

自贡恐龙博物馆

三、项目概况

自贡恐龙博物馆是我国第一座恐龙博物馆，是世界上最有影响力的恐龙博物馆之一，以收藏、研究、展示侏罗纪恐龙以及拥有规模壮观的化石埋藏遗址而蜚声中外，是全球名副其实的“侏罗纪王国”，国际学术界公认的侏罗纪恐龙研究展示的殿堂。拥有国际地科联“全球地质遗产地”、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、国家地质公园、全国科普教育基地等品牌，是联合国教科文组织自贡世界地质公园的核心园区。2023年接待游客约150万人次，并呈逐年上升趋势。

自贡恐龙博物馆作为自贡市委、市政府“文旅兴市”重点项目——“自贡恐龙特色文旅产业园区”的核心区，将打造“世界最好的恐龙博物馆”作为发展目标，并与毗邻的恐龙主题乐园——“方特恐龙王国”等恐龙文旅项目一起，共同构筑世界级恐龙特色旅游目的地。

遗址馆是自贡恐龙博物馆的主展馆，修建于世界著名的“大山铺恐龙化石群遗址”之上，于1987建成正式开放。该馆建筑面积6000平方米，陈列展示面积4600平方米，是自贡恐龙博物馆的核心，也是未来即将建设的博物馆群落的价值高地。遗址馆定位为自贡恐龙动物群与侏罗纪恐龙化石群遗址的展示和诠释。集中展示一百多年来自贡地区近170个化石点出土的恐龙化石及伴生动物、举世闻名的大山铺恐龙化石群遗址、数十年学术研究基础上的新见解与新成果，以及百年历程背后的人物与轶事。

遗址馆建筑以“洪荒时代，一堆巨石”为构思基调，巨石形体为造型基础，远眺如同一座巨型“岩窟”，俯视又恰似一具侧卧着的恐龙。该建筑是中国现代博物馆建筑设计的经典之作，曾荣获“全国优秀设计一等奖”“国家建筑工程金质奖”，入选“新中国成立50年四川十大建筑”“二十世纪有代表性的三十个中国精品建筑”和“1901-2000年中华建筑百年经典”“第四批中国20世纪建筑遗产名录”等。

遗址馆开放至今已三十七年。随着时代的进步，游客量逐年增加，其建筑内部设施和功能已不能满足当今文旅行业及博物馆建筑规范要求，出现建筑结构老化、展陈方式落后、临展空间缺乏、无障碍设施缺失等问题，已不能满足广大观众日益增长的文化消费需求，升级改造势在必行。

遗址馆改造提升工程总投资约6000万元，分为建筑加固改造和基本陈列改造两个部分，基本陈列改造投资估算4500万元。建筑加固改造将另行设计招标，并与基本陈列改造协同实施。现采用公开征集方式，对自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造进行概念设计方案征集。

四、设计范围及要求

1、设计范围

1.1 设计地点：自贡恐龙博物馆遗址馆

1.2 设计范围：自贡恐龙博物馆遗址馆一至二层（总面积6000㎡）

1.2.1   一层总面积 4240㎡

1.2.1.1 序厅、标本厅、中央大厅、功能空间：2810㎡

1.2.1.2 遗址埋藏厅：1380㎡

1.2.1.3 卫生间：100㎡（其中原有卫生间50㎡，改建卫生间50㎡，位置在原开水房处）

1.2.2   二层总面积 1760㎡

1.2.2.1 夹层走廊及功能空间240㎡

1.2.2.2 二层走廊及展示空间1300㎡

1.2.2.3 二层独立展示空间170㎡

1.2.2.4 夹层卫生间：50㎡

1.2.3  连接遗址馆二层出口与探秘馆入口的风雨连廊

2、设计要求

2.1 整体设计符合世界一流专题自然博物馆的定位。理念先进、立意新颖、创新创意丰富、创意设计应具有后期实施可行性。

2.2 内容在遵从大纲的基础上，可以进行优化拓展。处理好埋藏厅遗址与其它单元的关系。

2.3 功能设置完整。包括陈列展示区、遗址展示区、休息区、临展区、卫生间、观众服务站（点）、贵宾接待区；充分利用现有空间，发挥建筑空间的延展性；馆内空间布局合理，流线顺畅；外围处理好与探秘馆的游览衔接；充分考虑恐龙文化创意、无障碍设施等旅游服务功能在场馆内的有机融合。

2.4做到“三个突出”，即：突出自贡恐龙及化石遗址的集中展示和揭秘；突出自贡恐龙动物群的多样性、丰富性；突出在全球领域的地位和价值。展示手段多样，知识性与趣味性结合，参与体验性强。

2.5延续建筑古朴自然、简约神秘之风格，践行节能、环保和观众至上、以人为本的理念，适当应用多媒体等辅助展示手段。

五、应征方资格要求

1、具有独立法人资格。

2、应征单位为境内注册机构的，须具有国家住建部颁发的建筑装饰工程专项设计甲级以上（含甲级）资质（在有效期内），或者中国博物馆协会博物馆陈列展览设计甲级以上（含甲级）资质（在有效期内）。

3、应征单位为境外注册机构的，其注册所在国或者所在地区应与中华人民共和国有商务来往，须在注册地具有合法营业及设计（或咨询）许可。

4、应征单位为境外注册机构投资控股（全资或合资）或合伙设立的境内机构的，该境内机构应满足本条第2款的条件要求，同时作为该机构的股东或合伙人的境外注册机构须在其注册地具有合法营业及设计（或咨询）许可。

5、业绩要求：近5年(2019年01月01日至应征截止时间)已完成不少于2个类似项目。类似项目是指:单项合同展陈面积3000平方米及以上的博物馆、展览馆或纪念馆的陈列展览设计业绩。

6、拟派设计负责人的资格要求：具有建筑类(或工程类或设计类或艺术类)高级及以上职称证书，且同时提供企业近一年缴纳社保证明。2019年01月01日至应征截止时间已完成不少于2个类似项目(业绩要求)。类似项目是指:单项合同展陈面积3000平方米及以上的博物馆、展览馆或纪念馆的陈列展览设计业绩。

7、本次征集不接受联合体。

- 8、应征单位营业执照在年检有效期内，财务状况良好，近三年内无违规违法违纪行为，企业具有独立承担民事责任能力。

六、应征报名

1、报名时间：自征集公告发布之日起至2024年 8 月 20 日17时00分止。

2、报名方式：采取网络报名的方式，报名需提交报名材料（加盖公章），资格预审通过后发送征集文件。电子邮箱：zgklbwg@163.com（以电子邮件到达时间为准）。

注：以上时间以北京时间为准；征集单位保留调整日程安排的权利。

3、报名材料：

3.1  应征单位简介，包括发展历程、资质情况等；

3.2  企业法人营业执照副本及资质证书；

3.3  单位法定代表人授权委托书及委托人身份证复印件；

3.4  类似项目设计业绩及获奖业绩（证书）；

3.5  拟派设计负责人职称证书及相关业绩证明；

3.6  应征单位同意履行征集通知内容的承诺书；

3.7  应征单位联系地址、电话、传真及E-mail地址；

3.8  应征单位无重大过错承诺函；

3.9  报名材料一律使用A4规格，用宋体四号，PDF格式

注：

A. 报名材料为原件的扫描件，并加盖应征单位公章。

B. 应征单位未按照上述要求提供材料的，征集单位将不予受理。应征单位需对所提供的一切材料的真实性负责，一经发现存在虚假信息或冒用他人名义或剽窃他人作品的，征集单位有权立即取消该单位参与资格，由此引起的一切后果由应征单位自行承担。

4、答疑及踏勘：

4.1 报名截止后，征集单位将组织召开网络视频会，介绍征集相关情况，并现场答疑。具体时间以电话通知为准。

4.2 应征单位参加本次征集活动的所有费用(含差旅住宿费)均自行承担，且自行负责在踏勘现场等参与本次征集活动中所发生的一切风险(包括但不限于)。

5、报名联系人：王老师，0813-5800589

七、应征文件的编制

１、应征文件语言：

应征文件，以及应征单位与征集代理人之间的来往信函、文件均使用中文规范汉字简体字。

2、应征文件份数：

应征文件8份；电子文件U盘2份；方案演示文档1份。

3、应征文件的组成：

3.1  应征文件设计方案(含空间改造）

3.2  概念设计方案内容要求

3.2.1  概念设计方案说明书

3.2.1.1 功能及主题说明：说明各区域的功能设置，各展厅的主题及设计风格；

3.2.1.2 结构设计说明：包括单元安排，各单元之间的逻辑关系，展览“故事线”设计思路等；

3.2.1.3 空间规划说明：说明区域划分、单元布局、观众流线设计，以及与建筑空间有机结合度等；

3.2.1.4 展品展项说明：侧重说明标本、辅助展品展项的排列思路、摆放方式等，多媒体及互动展项的位置、数量等，同时说明拟使用的高科技手段及运维、环保等构思；

3.2.1.5 展示效果说明：侧重说明围绕展览主题，如何构思整体风格；如何围绕展品及内容，运用空间造型、色彩、灯光等营造环境氛围；

3.2.1.6 重点亮点说明：说明各展厅或各区域的展陈重点、亮点及其设计思路等。

3.2.1.7 概念设计方案必需具备后期落地的可行性。

3.2.2  展陈图纸（尺寸标注以毫米为单位）

3.2.2.1  展览总平面图，分层平面图；

3.2.2.2  观众走线图（含遗址馆出口至探秘馆入口路线）；

3.2.2.3  空间轴侧图；

3.2.2.4  展厅及某设计区域的全景透视图；

3.2.2.5  典型展品组合效果图；

3.2.2.6  图文版面设计示意图；

3.2.2.7  场景、展项、辅助展品造型图片或效果图；

3.2.3  视频及动画：

3.2.3.1  设计方案演示PPT或多媒体；

3.2.3.2  重点区域、场景、展项可配动画演示。

3.2.4 经济技术指标：

3.2.4.1  各展厅、各区域的面积；

3.2.4.2  主要展品展项、配套服务设施项目的数量统计；

3.2.4.3  造价估算表：根据基本陈列设计方案，编制清单式概算估价表，概算限额在4500万以内。

3.3  成果提交要求

3.3.1  成果提交形式：

3.3.1.1  纸质文本

文本图册8套。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整。

上述设计说明书、设计图纸、经济技术指标统计表等全部集结，以A3（297mm×420mm）纸张缩印胶装8套。

3.3.1.2  电子文件

全部设计成果应制作成电子文件，其中文本文件采用Word格式文件；图形文件采用Auto CADR14的DWG或JPG格式文件，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标与所标注的一致，效果图、三维模拟效果图的电子文件均采用JPG格式（图形必需清晰），集结以上电子文件,U盘形式2套。

3.3.1.3  演示文档

应征单位应提交介绍方案的电子演示文件，按设计区段编辑成独立的文件，汇报时间不超过15分钟，重点区域、场景、展项可配动画效果，有动画演示的，需自带播放软件。

应征单位在介绍方案时，可以根据表述需要，附上述设计成果以外的说明，包括涉及方案的音像资料（含动画）和幻灯片资料等。

3.3.2  文字及度量衡要求：

3.3.2.1 各类文本均使用中文简体；演示文档介必须配有中文语言或字幕。

3.3.2.2 除国家相关标准及征集文件中的技术要求另有规定外，成果文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

4、其他强制性要求

征集单位将组建专家委员会对应征方案进行评选。应征单位提交的纸质文档、多媒体演示文档等均为隐名方式，不能出现反映应征单位信息的任何文字或标志，以保证评审的公正性。若有违反，视为无效文件。

5、无效认定

5.1 区段内设计内容不全的为无效应征文件。

5.2 有下列情况之一者，其应征文件视为无效文件。

5.2.1  应征文件未按规定密封、标志及签章的。

5.2.2  图文和字迹模糊、辨认不清的；内容不全，达不到规定设计深度或粗制滥造随意抄袭拷贝的。

5.2.3  经专家委员会认定应征文件编制有重大技术错误的。

5.2.4  应征文件逾期送达的。

5.3  无效文件将不参与评选。

八、应征文件的打印、密封

1、文件印刷

设计方案使用A3规格纸张，图文清晰，不得有修改，胶印装订成册（胶装）。

2、文件密封

2.1 应征文件（含U盘）密封在包封袋内，包封袋上标明“设计方案”字样。

2.2 在密封处加盖单位公章及法定代表人印章，在密封封包上还须注明应征单位的名称、地点、联系人及电话。

2.3 提供评审的材料纸质文本、多媒体文档均不得出现应征单位的名称、单位介绍及任何标记。否则，视为无效文件。

九、应征文件提交

1、应征文件提交截止时间：设计周期 50 天（从报名截止日次日起计算），于方案评审当天8：00—9:00送达指定地点（时间地点另行通知）。

2、应征单位在评选当日按规定的时间和地点送达应征文件，征集单位组织现场启封，当场确定是否为有效应征文件。

3、逾期送达的应征文件，征集单位不予受理。

十、评选

1、评选方式及标准：评选当日现场对应征文件开封、编号，并抽签进行方案汇报。由征集单位组建的专家委员会对所有设计方案进行初评，评出三名入围设计方案。将入围设计方案提交相关部门审定后，公布获奖等次。未入围方案予以退还。

2、奖项及奖金：本次征集共评选出一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名。一等奖奖金50万元人民币、二等奖奖金20万元人民币、三等奖奖金10万元人民币，征集单位对获奖作品按照以上规定给予奖金（均含税），不再另行支付设计费，未获奖作品不给予任何补偿。

3、采用综合评分法进行评选，总分为100分。主要内容是：

3.1 展陈创意（35分）：主要从主题凝练、风格表现，引进新理念、新思维，立意创新等方面的设计体现上进行评分。

3.2 功能设计（30分）：主要从功能需求、空间利用、分区布置、参观动线合理性，设计效果的可落地性等方面进行评分。

3.3 互动效果（20分）：从展项的互动性、参与性、趣味性，项目设计效果等方面进行评分。

3.4 经济技术指标（5分）：从技术指标、工程投资估算的准确性、经济分析的合理性进行评分。

3.5现场答辩（10分）：对从应征单位现场汇报人员的陈述并回答专家问题进行评分(注：应征单位现场汇报人员，需提供企业近一年缴纳社保证明）。

4、评选时间：具体时间和地点以电话通知为准。

5、后续工作：获得一等奖的应征单位应结合专家委员会及征集单位的意见，在一等奖方案基础上对其它入围奖设计方案进行优化整合。优化深度仍保持与本次概念设计方案要求一致，并编制出自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造工程建设总概算，具体要求双方将另行签署协议约定。

6、特别说明：凡参与本次概念设计方案征集的公司符合下一步实施阶段招投标条件的，可参与下一步EPC设计施工一体化工程招标。

# 十一、奖金支付及合同

1、本次征集活动所涉及的奖金均为含税金额，并按人民币进行支付(以付款当日的汇率为准)。

2、奖金在最终结果确认后开始办理支付手续。征集单位在20天之内，按标准将奖金支付给获奖单位。综合得分排名第一的应征单位，其奖金采用分阶段支付:第一阶段，评审结果确认后征集单位向其支付30万元；第二阶段，按照与征集单位签署的协议要求，完成各项后续工作并通过验收，征集单位支付20万元。若该单位未按要求完成后续工作并未通过验收，则征集单位不再支付第二阶段费用。

3、若第一名应征单位放弃签署第二阶段工作协议，征集单位将不予支付第二阶段费用。改由征集单位按获奖排序委托入围单位对获奖方案进行优化设计，相应奖金支付给承担优化的单位。第一名因自身原因无法与征集单位签订第二阶段合同，征集单位仍拥有其方案成果的版权和相关知识产权。

十二、其它事项

1、知识产权及版权声明：应征作品评选入围后，入围作品的知识产权归征集单位所有，征集单位享有将设计成果进行优化、展示、出版、传播、修改、实施等权利，优化后的作品其知识产权属于征集单位。征集单位无需再为因使用该应征单位成果文件的部分或全部而支付任何费用。应征单位不得将成果文件部分或全部用于本项目之外的其他项目。应征单位必须是本次概念设计方案的原创作者，保证提交的概念设计方案不会侵犯任何其他人的知识产权，若由此造成的任何纠纷，一切法律责任及给征集单位造成的损失，由应征单位承担。

2、若有获奖单位经查实存在影响评选结果的违法情形，将取消其相应奖项和奖金。

3、征集单位拥有本次活动的最终解释权、决定权。凡参加本次概念设计方案征集活动的单位及相关人员均被视为同意并接受本征集办法，无需书面或其他方式予以确认。

十三、联系方式

联系单位：自贡恐龙博物馆

联系人及电话：陈老师、王老师，0813-5800589

传    真：0813-5801233

通讯地址：四川省自贡市大安区燊海井路四段268号

邮政编码：643010

电子邮箱：zgklbwg@163.com

附件：1.自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案公开征集报名表

附件1

自贡恐龙博物馆遗址馆

基本陈列改造概念设计方案公开征集报名表

| 应征单位 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 本项目联系人 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 公司（单位）职务 |  |  |  |  | 联系人手机 |  |  |  |
| 资质情况 |  | 境内应征机构选填： □营业执照 □中国住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级及以上资质 □中国博物馆协会颁发的博物馆陈列展览设计甲级及以上资质 □拟派设计负责人须具有设计专业高级及以上工程师职称证书 其他： 境外应征机构填：中华人民共和国境外（包括港、澳、台地区）设计机构须具有其所在国家或地区具有合法营业及设计许可： |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 展陈面积 | 委托内容 |  | 合同签署时间 |  | 项目说明 |

注：1、“联系方式”中所填联系人将作为接收资格审查结果通知、接收以电子邮件形式发送的征集文件、设计及初评阶段图纸以及相关资料的指定联系人。

2、类似项目是指近五年来（2019年1月1日至今）展陈面积在3000平方米及以上的博物馆、展览馆或纪念馆的陈列展览设计业绩。报名阶段要求提供至少两个。

3、“项目说明”中须介绍展陈面积以及与本项目类似的性质特征。

4、本表须以中文或中英双语填写，并加盖公章。

自贡恐龙博物馆遗址馆

基本陈列改造概念设计方案公开征集

资

格

审

查

文

件

应征单位：（盖章）    法定代表人：（盖章）

一、法人营业执照（副本复印件）

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：           性    别：

年    龄：           职    务：

法定代表人：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

应征单位：（盖章）

日    期：     年    月    日

三、法定代表人授权书

致：（征集单位全称）

本授权书宣告：（应征单位）（单位法人职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（被授权人所在单位详细名称）的（被授权人职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案的应征活动中，以我单位的名义签署应征书和应征文件，与征集单位（或业主）协商，签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

| 应征单位地址： | 应征单位： （全称 ） （盖章） 法定代表人：（盖章） 授权代理人：（职务） （姓名） （签字） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 邮政编码： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |

附：授权代理人身份证复印件

四、类似业绩证明材料

五、应征单位同意履行征集通知内容的承诺书

致:自贡恐龙博物馆

1、本单位已认真阅读《自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案征集公告》同意该公告中各项声明条款；

2、应征作品为本单位原创，享有完全著作权，如有侵权行为，后果由本单位自负，与征集单位无关。

承诺单位：          （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：       年   月   日

六、应征单位无重大过错承诺函

致:自贡恐龙博物馆

本单位已详细阅读你方《自贡恐龙博物馆遗址馆基本陈列改造概念设计方案征集公告》的征集文件，特郑重承诺如下:

本单位及拟派人员无重大过错。近三年无重大违法记录(重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚)，没有因违法经营被禁止参加相关活动的期限未满情形。本单位具有独立承担民事责任能力，保证所述事项属实。如有虚假，征集单位可取消本单位任何资格(投标/中标/签订合同)，本单位对此无任何异议。

特此承诺！

承诺单位：          （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：        年   月   日